## Slide 1
スケジュール

## Slide 2
スケジュール
【前置き （なりたい姿と求められている姿 スピンオフ）】
2021年10月に復帰を予定している。
その上で、『どんな姿』で復帰するのか。
何を持って、復帰と言えるのか。
ただ、仕事さえすれば『復帰』では無いだろう。
果たすべき役割を果たし、期待されている結果を出せてこその、復帰だろう。
以下２軸で、考えてみる。その上で、それまでの過ごし方を考えてみる。
・2021年10月時点で、なっておきたい姿
・2021年10月時点で、求められている姿
①考えてみる。ゴールを決めてみる。
②ゴールから、逆算してスケジュールを立ててみる。
③ズレていれば、修正してみる。 ←（①のあとで、まずは相談）

## Slide 3
スケジュール
【前置き２ ゴールはコレです。】
＜成果物：モノ＞
『３つの「全く知らない事」について説明資料とサンプルプログラム作成』
『コレ読んで、コレの通りに実施すれば、アウトプットまで持っていける。資料とサンプル』
＜成果物：能力＞
『全く知らない事について、説明できるだけの知識を身に着け、それを展開する。』
『上記を繰り返し、速度、品質ともにブラッシュアップ』
成果物もそうだが、『その能力を取り戻す。』『勘どころを取り戻す』こと。
＜資料・サンプルプログラム作成のターゲット候補＞
・「Go」言語の環境構築と、サンプルプログラム。何が出来るの？何がいいの？
・AndtoriStudio+kotlinを使用した、androidアプリ
・スマートスピーカー用アプリ開発。（環境構築、サンプル作成）
・Python+Djangoでシステム開発

## Slide 4
スケジュール
【実現するためのスケジュールです。】
[Go言語スケジュール] 所要時間：４日
[androidスケジュール] 所要時間：１４日
[スマートホームスケジュール] 所要時間：１０日

## Slide 5
スケジュール
【[Go言語スケジュール] 所要時間：４日】
<見出し>
Chapter１：Goプログラミングを実行できるようにする。
Chapter２：よく使うデータ型
Chapter3:処理の流れを操る制御文
Chapter４：複雑な処理をまとめる関数
Chapter５：複雑なデータ構造を記述する構造体
Chapter６：データを直接指し示すポインタ
Chapter７：Goプログラミングの注意事項
Chapter８：Go言語の魅力を体験するプログラム
１日２チャプターずつ、合計４日

## Slide 6
スケジュール
【[Go言語スケジュール] 詳細 −１】
<詳細>
Chapter１：Goプログラミングを実行できるようにする。
・Goコンパイラのインストール
・作成・ビルド（.exeファイル作成）実行
・VisualStudioCodeのインストール、日本語化、Goプラグインのインストールと実行
・別のソースファイルを書いて ビルド、実行
Chapter２：よく使うデータ型
数値のデータ型
文字列型
データの集合体（配列とスライス）
ブール型
それぞれのプログラムの作成、ビルド、実行

## Slide 7
スケジュール
【[Go言語スケジュール] 詳細 −２】
<詳細>
Chapter3:処理の流れを操る制御文
繰り返す（for文、２次元配列上での繰り返し）
もし…なら、（if 文）
switch文
高度な制御文（論理性・論理和を用いたif 文、switch文の便利な使い方）
Chapter４：複雑な処理をまとめる関数
関数の定義と呼び出し
関数の値を用いる（Prontf関数、main関数、複数の戻り値を与える）
値としての関数（関数の値ではなく、「関数が値」、関数を引数にとる関数）
クロージャという特殊な関数（関数を実行するたびに加算される？クロージャのどこかいいいのか）

## Slide 8
スケジュール
【[Go言語スケジュール] 詳細 −３】
<詳細>
Chapter５：複雑なデータ構造を記述する構造体
フィールドだけを持つ構造体 （フィールド、ゲッター、セッター）
構造体にメソッドを与える。（メソッドを用いたプログラム、構造体と同名のメソッド）
構造体の初期化、チェイン、メソッドのチェインをmain関数で作成
インターフェイス
Chapter６：データを直接指し示すポインタ
アドレスとポインタ（変数から変数へ、アドアレスを指定して内容の呼び出し、書き換え）
関数とポインタ（アドレスを引数に渡す関数、クロージャの謎、構造体のポインタと関数）
メソッドとポインタ（構造体にポインタを使いたい理由、レシーバを構造体のポインタにする）
ポインタ使用上の注意（メソッドのチェインとの使い分け、構造体のフィールドにポインタ表現を用いる）

## Slide 9
スケジュール
【[Go言語スケジュール] 詳細 −４】
<詳細>
Chapter７：Goプログラミングの注意事項
値が無い・定義をしない（nil,変数を宣言したままの場合、配列とスライスで要素を決めない場合）
基本的な型変換
エラーの扱い（Atoiが返すerror型インスタンス、結果とエラーインスタンスともに返す関数）
高度なデータ型（複素数、mapとrange,文字列の解析）
Chapter８：Go言語の魅力を体験するプログラム
入出力（キーボード入力、ファイル入出力）
画像処理（画像の読み込み、画像の作成と書き込み）
並列処理（goroutine(ゴルーチン、チャンネル、複数のチャンネルを使い分ける)
Go言語で書けるWebサーバ（パッケージ導入、仕組み、テンプレート〜ファイルを読み込む、フォームの送信データを受け取る）
）

## Slide 10
スケジュール
【[androidスケジュール] 所要時間：１４日】
<見出し>
Chapter１：開発を始める前に。（0.5日）
Chapter２：Androidアプリ開発環境の構築 （0.5日）
Chapter３：アプリの原型を作る （1日）
Chapter４：WebAPIにアクセスする（1日）
Chapter５：アーキテクチャとデザインを調整する（1日）
Chapter６：ユーザ固有の情報にアクセスする（2日）
Chapter７：FragmentとActivityを遷移する （2日）
Chapter８：データを送信する （2日）
Chapter９：OAuth2.0を実装する。 （2日）
Chapter１０：画像のアップロードとプロファイラーの活用 （2日）

## Slide 11
スケジュール
【[androidスケジュール] 詳細 −１】
<詳細>
Chapter１：開発を始める前に。
Androidとは
Androidアプリの開発と配布に必要なもの
Chapter２：Androidアプリ開発環境の構築
AndroidStudioとは
開発環境のセットアップ
プロジェクトを作成する
アプリを実行する。

## Slide 12
スケジュール
【[androidスケジュール] 詳細 −２】
<詳細>
Chapter３：アプリの原型を作る
なぜMastodonクライアントなのか
プロジェクトを作成する
表示内容を変更する（レイアウトエディタ）
DataBindingを使って表示を変更する
Fragmentを表示する(ActivityとFragment)
ボタンを押して処理をする（エラーが起きた時も）

## Slide 13
スケジュール
【[androidスケジュール] 詳細 −３】
<詳細>
Chapter４：WebAPIにアクセスする
MastdonAPIにアクセスする（sourceCmpatibityとは）
コルーチンで、非同期処理をする
JSONを取り扱う
リスト形式で表示する
一方向データバインディングを使う
添付画像処理
スクロールで追加読み込みをする。
リストを下に引いて更新する（Pull-to-Refresh）
実行中のコルーチンをキャンセルする。(ActivityとFragmentのライフサイクル)

## Slide 14
スケジュール
【[androidスケジュール] 詳細 −４】
<詳細>
Chapter５：アーキテクチャとデザインを調整する
LiveDataの導入
Repositryパターンの導入
ＭＶＶＭアーキテクチャの導入
LifeCycleObserverを使う
デザインを調整する。
Chapter６：ユーザ固有の情報にアクセスする
開発者用アクセストークンを取得する
ホームタイムラインを取得する
アカウント情報を取得する
Tootの詳細画面を作成する
Toot詳細画面を表示する
詳細画面にすべての画像を表示する

## Slide 15
スケジュール
【[androidスケジュール] 詳細 −５】
<詳細>
Chapter７：FragmentとActivityを遷移する
パッケージを分割する
下メニュー（BottomNavigation）を追加する
選択したメニューに応じて表示するタイムラインを切り替える
Activityを表示する（画面遷移）
Chapter８：データを送信する
Toot投稿画面を作成する
投稿画面を表示する。
投稿を実行する
投稿処理を作りこむ
投稿を削除する

## Slide 16
スケジュール
【[androidスケジュール] 詳細 −６】
<詳細>
Chapter９：OAuth2.0を実装する。
必要な情報を準備する
ログイン画面を作成する
認可コードを取得する（WebViewとは）
アクセストークンを取得する
外部ブラウザでログインする
Chapter１０：画像のアップロードとプロファイラーの活用
エラーを処理する
RecuclerViewを効率的に更新する
投稿に画像を添付する
画像をアップロードする

## Slide 17
スケジュール
【[スマートホームスケジュール] 所要時間：１０日】
<見出し>
[スマートスピーカー]スケジュール：所要時間：１０日
Chapter１：スマートスピーカーで何ができるか （0.5日）
Chapter２：『IFTTT』でスマートスピーカーと各種サービスを繋げてみよう （１.5日）
Chapter３：IFTTTと自宅PCでスマートホームを実現しよう （１.5日）
Chapter４：SDKでアプリを作ろう（Amazon Echo） （5.5日）
Chapter５：応用から申請まで(１日)

## Slide 18
スケジュール
【[スマートホームスケジュール] 詳細 −１】
<詳細>
Chapter１：スマートスピーカーで何ができるか
スマートスピーカーの種類と比較
プログラマーがスマートスピーカーでできること
AmazonEchoの特徴
Chapter２：『IFTTT』でスマートスピーカーと各種サービスを繋げてみよう
IFTTTとは
フレーズに応じて定型メールを送信しよう。
EverNoteにメモを追加してみよう
Lineにカスタムメッセージを送ろう

## Slide 19
スケジュール
【[スマートホームスケジュール] 詳細 −２】
<詳細>
Chapter３：IFTTTと自宅PCでスマートホームを実現しよう
スマートスピーカーで、PCを操作しよう（Beebotte登録、ngrok登録、Node.jsセットアップ）
PC内の音声ファイルを再生しよう（Beebotteでチャンネルとアクション作成、Node.jsで待ち受けクライアント）
声でWebカメラを操作して撮影しよう
Chapter４：SDKでアプリを作ろう（Amazon Echo）
Alexaのスキルについて
スキル開発に必要なもの（各種Amazonアカウント）
挨拶アプリを作ろう
サイコロアプリを作ろう
数当てゲームを作ろう
ゲームにスコア機能を付けよう
肥満度（BMI）の計算アプリを作ろう
会議室予約アプリを作ろう

## Slide 20
スケジュール
【[スマートホームスケジュール] 詳細 −３】
<詳細>
Chapter５：応用から申請まで
画像付きアプリを作ろう
SSMLで読み上げに表情を付けよう
Amazon Echoアプリを公開しよう

## Slide 21
スケジュール おわり